## Slide 1
JUSTIFICATIVA& Passado
OBJ SMART
BENEFÍCIOS
Futuro
PRODUTO
REQUISITOS
STAKEHOLDERS EXTERNOS
& Fatores Externos
EQUIPE
PREMISSAS
GRUPO DE ENTREGAS
RESTRIÇÕES
RISCOS
LINHA DO TEMPO
CUSTOS
Suzy Miranda
Dashboard Eficiência Energética
Captação de dados;
Tratamento de dados;
Planejamento Estrutural do dashboard;
Elaboração do dashboard.
Trantamento
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Na Página seguinte
Elaborar uma análise visual com dados do consumo energético da unidade por área mensal, para o setor de GTD do centro de desenvolvimento do Senai Cimatec, no período de 6 meses.
Facilitar o trabalho da equipe do setor de geração, transmissão e distribuição do Senai Cimatec.
Mitigar prejuízos relacionados às perdas, através da observação de padrões gráficos e do tratamento dos dados.
Disponibilidade de informações por parte do cliente;
Banco de dados com ao menos 1 trimestre de consumo da unidade;
Disponibilidade das pessoas responsáveis pela área de GTD, da manutenção e gerência do cliente;
Comparação de consumo real com o valor cobrado pela concessionária.
Setor GTD do senai cimatec;
Grupo de manutenção;
Lucca Muniz Coelho
Suzy Daniella Miranda Oliveira
Leonardo Jaime Machado Simões
Disponibilidade de informações por parte do cliente;
Banco de dados com ao menos 1 trimestre de consumo da unidade;
Disponibilidade das pessoas responsáveis pela área de GTD, da manutenção e gerência do cliente;
Comparação de consumo real com o valor cobrado pela concessionária.
O Senai Cimatec é um consumidor que pode gerar grandes perdas, visando a análise desses dados será feito um dashboard que possibilitará uma análise prévia dos pontos onde são feitas as medições da unidade e garantindo melhor qualidade de serviço para a empresa.
Não obter dados de um mês;
Dificuldade de liberação de dados sensíveis (contas de energia);
Dificuldade de tratar grande quantidade de dados;
Histórico existente limitado a um período de 1 trimestre;
Uso de dados da unidade capturados pela equipe de manutenção;
“Fisiologia” do Dash - quantidade gráficos e uso do espaço.
Licença Office 365 Family
Licença Power BI
Dados do Senai cimatec.
Dashboard de identificação e controle da gestão energética do Senai Cimatec.

## Slide 2
12
W1
W2
W3
W4
11
W1
W2
W3
W4
09
W1
W2
W3
W4
08
W1
W2
W3
W4
07
W1
W2
W3
W4
W1
W2
W3
W4
06
Tratamento de dados
Elaboração do dashboard
Finalização do projeto
Planejamento estrutural do dashboard
LOREM
Captação de recursos